Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr XIII/74/2004

z dnia 26 lutego 2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu                                 					     										gminy Sieroszewice na 2004 rok

# LIMITY NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

2004 – 2006

| Lp. | NAZWA PROGRAMU. #### Zadania planowane do realizacji w ramach programu |  | Jednostki organizacyjne realizujące program |  | Okres realizacji przedsięwzięcia bądź inwestycji |  | Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia |  | Wysokość wydatków na realizację przedsięwzięcia pochodzących z: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | w poszcze- gólnych latach |  | budżetu JST |  | przewidywanej refundacji wydatków w ramach Programu SAPARD |  | innych niż wymienione źródeł z ich wskazaniem |
| ### I | ## POPRAWA STANU SANITARNEGO GMINY |  |  |  |  |  | 2.350.465 |  | 2004 |  | 45.335 |  | 1.700.000 |  | 566.667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  | - |  | - |  | - |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Rososzyca. II i III etap oraz kanałów grawitacyjnego i tłoczonego w stronę wsi Sieroszewice oraz przepompowni ścieków |  | Urząd Gminy |  | 2003 – 2004 |  | 2.350.465 |  | 2004 |  | 45.335 |  | 1.700.000 |  | 566.6671 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  | - |  | - |  | - |
| ### II | POPRAWA STANU ZAOPATRZENIA GOSPODARSTW WIEJSKICH W WODĘ |  |  |  |  |  | 220.610 |  | 2004 |  | 55.034 |  | 148.976 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  | - |  | - |  | - |
| 1. | Rozbudowa sieci wodociągowej w Sieroszewicach przy ul.Bilczewskiej oraz Ostrowskiej |  | Urząd Gminy |  | 2003 – 2004 |  | 88.930 |  | 2004 |  | 22.423 |  | 59.507 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2. | Budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności V=200 m3 przy stacji uzdatniania wody w Sieroszewicach |  | Urząd Gminy |  | 2003 – 2004 |  | 131.680 |  | 2004 |  | 32.611 |  | 89.469 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| III | POPRAWA STANU DRÓG NA TERENIE GMINY |  |  |  |  |  | 833.130 |  | 2004 |  | 217.207 |  | 603.323 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1. | Budowa drogi gminnej we wsi Masanów ul. Leśna |  | Urząd Gminy |  | 2003 – 2004 |  | 833.130 |  | 2004 |  | 217.207 |  | 603.323 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| IV | POPRAWA STANU BAZY OŚWIATOWEJ |  |  |  |  |  | 4.822.478 |  | 2004 |  | 516.026 |  | - |  | 500.000 600.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  | 1.030.000 |  | - |  | 600.0003 100.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  | 627.602 |  | - |  | - |
| 1. | Budowa budynku Szkoły Podstawowej, 3 zbiorników gazu płynnego propanowego z przyłączem w Strzyżewie |  | GZEASiP |  | 2002 – 2006 |  | 2.113.400 |  | 2004 |  | 100.000 |  | - |  | 500.0002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  | 730.000 |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  | 627.602 |  | - |  | - |
| 2. | Budowa budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sieroszewicach |  | GZEASiP |  | 2002 – 2005 |  | 2.709.078 |  | 2004 |  | 416.026 |  | - |  | 600.0003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  | 300.000 |  | - |  | 600.0003 100.0004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| RAZEM W LATACH: |  |  |  |  |  |  |  | 2004 |  | 833.602 |  | 2.452.299 |  | 566.6671 500.0002 600.0003 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  | 1.030.000 |  | - |  | 600.0003 100.0004 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  | 627.602 |  | - |  | - |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.491.204 |  | 2.452.299 |  | 2.366.667 |  |

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kredyt na budowę Szkoły Podstawowej w Strzyżewie

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – Poznań, Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Kredyt inwestycyjny z Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Sycowie