Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Gminy Sieroszewice

Nr VIII/51/2003 z dnia 13.10.2003r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice

na 2003 rok

# WIELOLETNI  PROGRAM  INWESTYCYJNY

2003 – 2005

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |  |  | NAZWA PROGRAMU. #### Zadania planowane do realizacji w ramach programu | Jednostki organizacyjne realizujące program | Okres realizacji przedsięwzięcia bądź inwestycji | Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia | Wysokość wydatków na realizację przedsięwzięcia pochodzących z: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dz. | Rozdz. | § |  |  |  |  | w poszcze- gólnych latach | budżetu JST | przewidywanej refundacji wydatków w ramach Programu SAPARD | innych niż wymienione źródeł z ich wskazaniem |
| ### I |  |  |  | ## POPRAWA STANU SANITARNEGO GMINY |  |  | 3.863.207 | 2003 | 55.218 | 1.121.008 | 373.863 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 0 | 1.700.000 | 566.667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 6052 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rososzyca. I etap | Urząd Gminy | 2002-2003 | 1.558.077 | 2003 | 16.755 | 1.121.008 | 373.8631 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Rososzyca. II i III etap oraz kanałów grawitacyjnego i tłoczonego w stronę wsi Sieroszewice oraz przepompowni ścieków | Urząd Gminy | 2003-2004 | 2.305.130 | 2003 | 38.463 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 0 | 1.700.000 | 566.6671 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 0 | 0 | 0 |
| ### II |  |  |  | POPRAWA STANU ZAOPATRZENIA GOSPODARSTW WIEJSKICH W WODĘ |  |  | 216.635 | 2003 | 18.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 49.659 | 148.976 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Sieroszewicach przy ul.Bilczewskiej oraz Ostrowskiej | Urząd Gminy | 2003-2004 | 87.343 | 2003 | 8.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 19.836 | 59.507 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności V=200 m3 przy stacji uzdatniania wody w Sieroszewicach | Urząd Gminy | 2003-2004 | 129.292 | 2003 | 10.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 29.823 | 89.469 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 0 | 0 | 0 |
| III |  |  |  | POPRAWA STANU DRÓG NA TERENIE GMINY |  |  | 1.047.030 | 2003 | 182.200 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 201.018 | 603.323 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej we wsi Latowice ul. Południowa | Urząd Gminy | 2002-2003 | 230.000 | 2003 | 169.600 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej we wsi Masanów ul. Leśna | Urząd Gminy | 2003-2004 | 817.030 | 2003 | 12.600 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 201.107 | 603.323 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 0 | 0 | 0 |
| IV |  |  |  | POPRAWA STANU BAZY OŚWIATOWEJ |  |  | 4.770.896 | 2003 | 419.878 | 0 | 900.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 784.000 | 0 | 600.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 800.000 | 0 | 700.000 |
| 1. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa budynku Szkoły Podstawowej, 3 zbiorników gazu płynnego propanowego z przyłączem w Strzyżewie | GZEASiP | 2002-2006 | 2.059.873 | 2003 | 122.878 | 0 | 500.0002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 400.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 500.000 | 0 | 0 |
| 2. | 801 | 80101 | 6050 | Remont Zespołu Szkół w Wielowsi | GZEASiP | 2002-2003 | 77.000 | 2003 | 47.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 801 | 80110 | 6050 | Budowa budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sieroszewicach | GZEASiP | 2002-2005 | 2.634.023 | 2003 | 250.000 | 0 | 400.0003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 384.023 | 0 | 600.0004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 300.000 | 0 | 100.0003 600.0004 |
| RAZEM W LATACH: |  |  |  |  |  |  |  | 2003 | 675.296 | 1.121.008 | 1.273.863 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 1.034.677 | 2.452.299 | 1.166.667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 | 800.000 | 0 | 700.000 |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  | 9.897.768 |  | 2.509.973 | 3.573.307 | 3.140.530 |

1 Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 Kredyt na budowę Szkoły Podstawowej w Strzyżewie

3 Kredyt inwestycyjny z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Sycowie

4 Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – Poznań, Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Przewodniczący

Rady Gminy

Arkadiusz Wojtczak