Uchwała Nr  V/31/07

Rady Gminy Sieroszewice

z dnia 4 kwietnia 2007 roku

w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 30.04.2004 r. pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków i Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski realizacji drugiego etapu „ Budowy międzygminnego schroniska                    dla bezdomnych zwierząt” w Wysocku Wielkim, Gmina Ostrów Wielkopolski

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami/

uchwala się co następuje:

§1. Zawrzeć aneks do porozumienia międzygminnego z dnia 30.04.2004 r.  pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Sośnie, Gminą             i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków i Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski realizacji drugiego etapu „ Budowy międzygminnego schroniska              dla bezdomnych zwierząt” w Wysocku Wielkim, Gmina Ostrów Wielkopolski, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice.

§3. Aneks do porozumienia międzygminnego podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr V/31/07 Rady Gminy Sieroszewice

z dnia 4 kwietnia 2007 r.

Inwestycja p.n. „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt             w Wysocku Wielkim” podzielona została na dwa etapy. W dniu 16.08.2006 r. zakończono budowę pierwszego etapu. Schronisko oddano do użytkowania w dniu 01.09.2006 r. Zachodzi więc konieczność realizacji etapu drugiego, który obejmuje wykonanie ogrodzenia, wybiegu dla zwierząt, zakup i umieszczenie kolejnych 25 szt. boksów               dla zwierząt, zakup samochodu dla potrzeb schroniska oraz wykonanie podświetlenia terenu. Szacunkowy koszt wykonania tego zadania wynosi 220.000 zł.

W związku z powyższym zasadne jest podpisanie aneksu do porozumienia, a tym samym podjęcie powyższej Uchwały.

Załącznik

do Uchwały Nr V/31/07

Rady Gminy Sieroszewice

z dnia 4 kwietnia  2007 r.

A N E K S  NR 1/07

DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO

zawartego dn. 30.04.2004 r. w Ostrowie Wlkp., pomiędzy:

Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, w imieniu której działa

Pan Radosław Torzyński – Prezydent Miasta

a

Gminą Ostrów Wielkopolski, w imieniu której działa

Pan Zygmunt Glapa – Wójt Gminy

Gminą Sośnie, w imieniu której działa

Pan Michał Wilczura – Wójt Gminy

Gminą i Miastem Odolanów, w imieniu której działa

Pan Józef Wajs – Burmistrz Gminy i Miasta

Gminą Sieroszewice, w imieniu której działa

Pan Czesław Berkowski – Wójt Gminy

Gminą Przygodzice, w imieniu której działa

Pan Przemysław Kaźmierczak – Wójt Gminy

Gminą i Miastem Raszków, w imieniu której działa

Pan Jacek Bartczak – Burmistrz Gminy i Miasta

Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce, w imieniu której działa

Pani Bożena Budzik – Burmistrz Gminy i Miasta

w sprawie powierzenia Gminie i Miasto Ostrów Wielkopolski realizacji II etapu „Budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” w Wysocku Wielkim, Gmina Ostrów Wielkopolski.

Strony porozumienia wyrażają zgodę na wprowadzenie niniejszym aneksem następujących zmian:

- W § 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: II etap budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt obejmuje:

  - wykonanie ogrodzenia wybiegu dla zwierząt,

  - zakup i umieszczenie kolejnych 25 szt. boksów dla zwierząt,

  - zakup samochodu dla potrzeb schroniska,

  - wykonanie oświetlenia terenu.

Koszt wykonania II etapu wynosi:

    - roboty budowlane (brutto) 		123.178,56 zł.

    - roboty elektryczne (brutto)		  32.408,79 zł.

    - roboty instalacyjne (brutto)		  34.412,65 zł.

    - koszty zakupu samochodu (brutto)     30.000,00 zł.

r a z e m					220.000,00 zł.

Ustala się następujący ramowy harmonogram inwestycji:

    - termin zakupu samochodu : 15 marzec 2007 r.

    - przetarg na realizację II etapu schroniska : 1 luty 2007 r.

    - rozpoczęcie budowy schroniska : 1 kwiecień 2007 r.

    - zakończenie II etapu budowy schroniska : 31 lipiec 2007 r.

- W § 3 dodaje się pkt 2 zapis w brzmieniu:

b) każda z gmin przekaże swoją kwotę na realizację II etapu inwestycji w dwóch ratach w terminie do:

I rata (50%) – do dnia 15.03.2007 r.

II rata (50%) – do dnia 30.04.2007 r.

3.  W § 3 dodaje się zapis w brzmieniu:

24. Na realizację II etapu inwestycji Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski przekaże                                                                 kwotę w wysokości 101.860,00 zł. co stanowi 46,3% §2 ust.1b.

25. Na realizację II etapu inwestycji Gmina Ostrów Wielkopolski przekaże kwotę             w wysokości 24.640,00 zł. co stanowi 11,2% §2 ust.1b.

26. Na realizację II etapu inwestycji Gmina Sośnie przekaże kwotę w wysokości 9.020,00 zł., co stanowi 4,1% §2 ust.1b.

27. Na realizację II etapu inwestycji Gmina i Miasto Odolanów przekaże kwotę              w wysokości 19.140,00 zł. co stanowi 8,7% §2 ust.1b.

28. Na realizację II etapu inwestycji Gmina Sieroszewice przekaże kwotę                      w wysokości 13.420,00 zł. co stanowi 6,1% §2 ust.1b.

29. Na realizację II etapu inwestycji Gmina Przygodzice przekaże kwotę                    w wysokości 15.400,00 zł. co stanowi 7% §2 ust.1b.

30. Na realizację II etapu inwestycji Gmina i Miasto Raszków przekaże kwotę                  w wysokości 15.400,00 zł. co stanowi 7% §2 ust.1b.

31. Na realizację II etapu inwestycji Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce przekaże kwotę w wysokości 21.120,00 zł. co stanowi 9,6% §2 ust.1b.

4. Niniejszy Aneks wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Wielkopolskiego.

5. Aneks sporządzono w ośmiu jednobrzmiących i oryginalnych egzemplarzach,

po jednym dla każdej ze Stron.