Uchwała Nr XII/66/07

Rady Gminy Sieroszewice

z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie:	zawarcia aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 30.04.2004 r. pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzie, Gminą i Miastem Raszków i Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski realizacji drugiego etapu „Budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” w Wysocku Wielkim, Gmina Ostrów Wielkopolski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art.74 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zawrzeć aneks Nr 1/2007 do porozumienia międzygminnego z dnia 30.04.2004 r. pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą Miastem i Raszków i Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski realizacji drugiego etapu „Budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” w Wysocku Wielkim, Gmina Ostrów Wielkopolski, w wersji stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice .

§ 3. Aneks do porozumienia międzygminnego podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Arkadiusz Wojtczak

U Z A S A D N I E N I E

Do Uchwały Nr XII/66/07 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2007 roku

Inwestycja p.n.”Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim” podzielona została na dwa etapy.. W drugim etapie po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego zaistniała konieczność zmiany przewidywanych kosztów budowy, co uniemożliwiło przeprowadzenie przetargu na planowany zakres robót i spowodowało, że prace będą przeprowadzone z wyłączeniem wykonania i montażu boksów dla zwierząt oraz ogrodzenia wybiegu, czyli zmniejszono zakres robót budowlanych.

W związku z powyższym zasadne jest podpisanie aneksu do porozumienia, a tym samym podjęcie powyższej Uchwały.

Wójt Gminy

Czesław Berkowski